Change Request CR-012

إصلاحات التحقق الحي لـ PostgreSQL دون تعديل الترحيلات التاريخية

0. حالة الطلب

الحالة: معتمد من مالك المشروع للتنفيذ ضمن هذه الحزمة، ويبقى اعتماد إغلاق المرحلة معلقًا على نتائج GitHub Actions ومراجعة منصة البرمجة.

طبيعة الطلب: إصلاحات تنفيذية اكتشفتها اختبارات PostgreSQL الحية، وليست ميزات أعمال جديدة.

1. الوقائع

فشل الإدراج في بعض المستودعات بسبب عدم تمرير business_code الإلزامي.

القيمة contact_for_price أطول من VARCHAR(16).

سياسة Append-Only لجدول ntf.template_versions كانت موثقة دون إنفاذ فعلي على مستوى قاعدة البيانات.

لا يجوز تعديل Migrations 000-021 بعد اعتمادها وتنفيذها.

2. القرار

الحفاظ على ملفات Migrations 000-021 مطابقة حرفيًا للنسخة المعتمدة.

إضافة Migration جديدة برقم 022 لتنفيذ تصحيحَي قاعدة البيانات.

تعديل مستودعَي Inventory Item وOrder فقط لتمرير business_code.

تحديث اختبارات PostgreSQL لإثبات الإصلاحات.

3. نطاق التنفيذ

022_postgresql_validation_runtime_fixes.sql: توسيع str.inventory_items.pricing_mode إلى VARCHAR(32)، وإضافة Trigger يمنع UPDATE/DELETE على ntf.template_versions.

inventory_item_repository.py: توليد business_code فريد عند الإدراج.

order_repository.py: توليد business_code فريد لطلب الشراء والعرض.

لا تعديل على Blueprint أو SRS أو SAD أو منطق أعمال جديد.

4. معايير القبول

تطبيق Migrations 000-022 من الصفر دون خطأ.

Repository Tests: 14 passed, 0 skipped.

Integration Tests: 10 passed, 0 skipped.

Schema Drift: tables_checked = 52 مع فحص PK/FK وعدم وجود Drift غير معتمد.

Full Regression: 361 passed, 0 failed.

5. الأثر الحوكمي

هذا CR خفيف الوزن لتوثيق إصلاحات تنفيذية مكتشفة أثناء التحقق الحي.

لا تصبح الحزمة Baseline نهائيًا إلا بعد مراجعة الأدلة الخام وإصدار PostgreSQL Validation Report وPhase Completion Handoff.